## Slide 1: Introducción

## Slide 2: Objetivos del curso
Adquirir técnicas y conocimientos para la administración eficiente de proyectos.
Incrementar la habilidad para la optimización de recursos, a través de la aplicación de las mejores prácticas en ejecución de proyectos dictadas por el Project Management Institute (PMI), la institución más reconocida en manejo de proyectos a nivel mundial.

## Slide 3: Temario
Guía del PMBOK
Integración
Comunicación
Alcance
Calendario (Tiempo)
Costo
Calidad
Riesgo
Recursos humanos
Aprovisionamiento
Prácticas MS Project
Lecturas de casos de estudio afines
Presentaciones
Reflexión
Examen
Apoyos
Medición
Area de administración de proyectos

## Slide 4: Proyectos exitosos
Chaos Report (1994) - 16.2% de los proyectos son exitosos. Del 70% de proyectos no exitosos, 52% corresponden a fallas parciales (expectativas, o tiempos o costo)
Encuesta OASIG (1995) - Las respuestas más optimistas sitúan la tasa de éxito entre 20% y 30%
Encuesta KPMG Canada (1997) - 61% de los proyectos se consideran fracasados
Encuesta Conference Board (2001) - 40% de los proyectos no cumplen expectativas de negocios, luego de un año en operación
Encuesta Robbins-Gioia (2001) - 51% de las implementaciones de ERP son fallidas.

## Slide 5: Standish Group Chaos Report

## Slide 6: Sospechosos comunes ...
Todos los estudios coinciden en las mismas causas de fracaso de los proyectos, estas se pueden resumir en:
Especificaciones y requerimientos cambiantes o incompletos;
Falta de involucramiento de usuarios
Pocos conocimientos técnicos del equipo de proyecto
Uso inadecuado de métodos y herramientas
Expectativas poco realistas
Falta se soporte gerencial
Gestión de proyectos débil, lo que incluye no identificación de riesgos, falta de planificación, comunicación deficiente

## Slide 7: Algunos conceptos
¿Qué es un proyecto?
¿Qué es administración de proyectos?
¿Qué es el PMI?
¿Qué es la guía del PMBOK?

## Slide 8: Proyecto
Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único.
  Esfuerzo (aplicación de recursos organizados)
  Temporal (elaboración progresiva)
  Producto, servicio o resultado (con vida propia)

## Slide 9: Administración de proyectos
Administración, gestión o dirección ...
  La aplicación de
    conocimiento,
    habilidades,
    herramientas, y
    técnicas ...
  ... en las actividades de un proyecto ...
  ... para cubrir los requerimientos del proyecto.

## Slide 10: PMI
Asociación no lucrativa para profesionalizar la administración de proyectos.
Fundado en 1969.
Autor y propietario del PMBOK, el cuerpo de conocimiento más completo sobre administración de proyectos.
Establece estándares, homologa programas de formación y certifica a profesionales de la administración de proyectos.

## Slide 11: Guía del PMBOK
Project Management Body of Knowledge
  Aceptación general
  Describe el entorno en que se desarrollan los proyectos (organización, estructura)
  Describe y organiza las características de los proyectos (ciclos de vida, fases, procesos)
  Describe el conocimiento necesario para administrar un proyecto (agrupado en 9 áreas)
  Establece un vocabulario compartido

## Slide 12: Temario
Guía del PMBOK
Integración
Comunicación
Alcance
Calendario (Tiempo)
Costo
Calidad
Riesgo
Recursos humanos
Aprovisionamiento
Prácticas MS Project
Consultoria personalizada
Lecturas de casos de estudio afines
Presentaciones
Reflexión
Examen
Apoyos
Medición
Area de administración de proyectos

## Slide 13: Integración
Incluye los procesos necesarios para garantizar que los distintos elementos del proyecto son coordinados adecuadamente.
Incluye:
  Desarrollo del plan de Proyecto
  Ejecución del plan de Proyecto
  Control integrado de cambios

## Slide 14: Procesos (1/2)

## Slide 15: Procesos (2/2)

## Slide 16: Comunicación
  Cómo generar, recolectar, distribuir, almacenar, recuperar y eliminar la información del proyecto

## Slide 17: Alcance
Cómo determinar si el proyecto incluye todo el trabajo necesario y sólo el trabajo necesario para ejecutar el proyecto satisfactoriamente.
Cómo controlar la aplicación de recursos y la ejecución de actividades para que el producto, servicio o resultado del proyecto tenga exactamente las características y la funcionalidad especificadas.

## Slide 18: Calendario y costo
Cómo determinar el orden y secuencia en que se deben ejecutar las actividades para producir oportunamente los entregables del proyecto.
Cómo asignar recursos a cada una de las actividades, para obtener los entregables dentro del presuuesto establecido.
Cómo usar los recursos del proyecto incluyendo los costos de uso, operación y mantenimiento del producto o servicio.

## Slide 19: Calidad y riesgos
Calidad
  Cómo satisfacer las necesidades para las que se ejecuta el proyecto.
  Cómo mejorar el desempeño del proyecto mediante la mejora continua de procesos.
Riesgos
  Cómo identificar y actuar ante eventos que están fuera de control del proyecto, pero pueden afectar su resultado.

## Slide 20: Recursos humanos y materiales
Recursos humanos
  Cómo organizar y administrar el equipo de proyecto, manteniendo el nivel adecuado de participación en las decisiones y compromiso.
Recursos materiales (Aprovisionamiento)
  Cómo adquirir los bienes y servicios externos que el proyecto requiere.
  Cómo seleccionar los proveedores más adecuados al proyecto y administrar los contratos.