## Slide 1: MÓDULO 2: comunicación

## Slide 2: Temario
Guía del PMBOK
Integración
Comunicación
Alcance
Calendario (Tiempo)
Costo
Calidad
Riesgo
Recursos humanos
Aprovisionamiento
Area de administración de proyectos

## Slide 3: Comunicación

## Slide 4: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 5: Comunicación
Procesos requeridos para la oportuna y adecuada colección, distribución, almacenamiento, recuperación y finalmente destrucción de la información del proyecto.
La comunicación eficaz tiende un puente entre los diversos interesados en un proyecto, conectando entornos culturales y organizacionales, niveles de experiencia, perspectivas e intereses en la ejecución y los resultados del proyecto.

## Slide 6: Dimensiones
Interna y externa
Formal e informal
Vertical y horizontal
Oficial y no oficial (off the record)
Escrita y oral
Verbal y no verbal (tono, volumen, lenguaje corporal)

## Slide 7: Ejemplos
Escuchar atenta y eficazmente, preguntar, explorar ideas y situaciones para entender mejor
Educación y adquisición de conocimiento
Investigación y validación de datos
Administración de expectativas
Persuación, negociación, solución de conflictos
Resumir, parafrasear
Proponer acciones (next steps)

## Slide 8: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 9: Identificar a los interesados

## Slide 10: Identificar a los interesados
Identificar las personas y organizaciones (o departamentos) que se verán afectadas por el proyecto y documentar sus:
  Intereses
  Involucramiento
  Impacto en el éxito del proyecto
... como una base para enfocar los recursos del proyecto en atender los más relevantes.

## Slide 11: Identificar a los interesados
Los interesados deben ser identificados temprano en el proyecto, para conocer sus intereses y desarrollar la estrategia adecuada para atender sus necesidades oportunamente, para ...
  Maximizar la influencia positiva y
  Minimizar la resistencia.

## Slide 12: Identificar a los interesados

## Slide 13: Registro de interesados
Identificación
Evaluación
  requerimientos y expectativas
  fase en que es relevante
Clasificación
  interno/externo,
  apoya/neutral/resiste

## Slide 14: Estrategia de atención a interesados
Interesados
Nivel deseado de participación (objetivo)
Agrupaciones con que simpatiza o antagoniza
Evaluación del impacto potencial
Estrategias para ganar su apoyo o reducir su resistencia

## Slide 15: Ejercicio en equipo:
Toma papel y lápiz ...
Identifica, evalua y clasifica a cinco interesados en tu proyecto.

## Slide 16: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 17: Planear la comunicación

## Slide 18: Planear la comunicación
Proceso para determinar las necesidades de información de los interesados.
  ¿Quién necesita qué información?
  ¿Cuándo necesita la información?
  ¿Cómo se le va a entregar?
  ¿Quién la va a entregar?
Asignar los recursos suficientes para garantizar
  Oportunidad, pertinencia y confidencialidad

## Slide 19: Planear la comunicación
Activos de administración de proyectos actualizados
Propuestas de cambio procesadas
Plan del proyecto actualizado
Documentos del proyecto actualizados

## Slide 20: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 21: Distribuir información

## Slide 22: Distribuir información
Proceso para hacer que la información relevante esté disponible para los interesados conforme al plan.
Se ejecuta durante todo el proyecto

## Slide 23: Distribuir información
Utiliza técnicas como:
  Modelos de emisión y recepción
  Selección de medios
  Estilo
  Técnicas de conducción de reuniones
  Técnicas de presentación
  Técnicas de facilitación de procesos

## Slide 24: Distribuir información
Activos de administración de proyectos actualizados
  Notificaciones a los interesados
  Reportes del proyecto
  Presentaciones del proyecto
  Registros del proyecto
  Retroalimentación de interesados
  Lecciones aprendidas

## Slide 25: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 26: Administrar las expectativas

## Slide 27: Administrar las expectativas
Proceso de comunicación y trabajo con los interesados para atender a sus necesidades y resolver asuntos cuando se presenten.
Incluye comunicación para influir en las expectativas de los interesados.
  Negociación para influir en las expectativas
  Explicación y atención temprana de inquietudes
  Aclaraciones y resolución de problemas, incluyendo propuestas de cambio

## Slide 28: Administrar las expectativas
Activos de administración de proyectos actualizados
Propuestas de cambio
Plan del proyecto actualizado
Documentos del proyecto actualizados
  Estrategia de atención a interesados
  Registro de interesados
  Bitácora de asuntos identificados/resueltos

## Slide 29: Ejercicio en equipo:
Toma papel y lápiz ...
De los 5 cinco interesados identificados en tu proyecto.
Selecciona los dos más relevantes y prepara una estrategia de comunicación.

## Slide 30: Comunicación
10.1 Identificar a los interesados
10.2 Planear la comunicación
10.3 Distribuir información
10.4 Administrar las expectativas de los interesados
10.5 Reportar el desempeño

## Slide 31: Reportar el desempeño

## Slide 32: Reportar el desempeño
Proceso para distribuir la información acerca del desempeño del proyecto.
  Reportes de estado
  Mediciones de avance
  Estimaciones
  Revisión de estimaciones del plan contra datos reales

## Slide 33: Reportar el desempeño
Análisis de desempeño (pasado)
Estado actual de riesgos y asuntos
Trabajo terminado en el periodo
Trabajo planeado para el siguiente periodo
Resumen de cambios aprobados
Otros asuntos que merecen ser analizados
Estimaciones de costo y calendario para terminar el proyecto

## Slide 34: Ejercicio en equipo:
Toma papel y lápiz ...
Incluye en cada presentación de avance tu reporte de desempeño del proyecto.
Tiempo límite para la presentación 10 minutos.